PROJECT DOCUMENT

Enterprise Intelligence Hub

Production-grade RAG + Agentic AI Platform

Documento tecnico-architetturale

Target audience: Developers, Tech Leads, Solution Architects

Versione: 1.0

Stack principale: Python (FastAPI) + Next.js + LangGraph + Vector DB

# 1. Sintesi Tecnica

L'Enterprise Intelligence Hub è una piattaforma RAG (Retrieval-Augmented Generation) con capacità agentiche, progettata per essere production-ready fin dalla prima milestone. Non è un wrapper su API LLM: è un sistema che integra pipeline di dati, orchestrazione di agenti, interfacce streaming e osservabilità in un'architettura end-to-end.

La proprietà chiave del progetto è il modello Full-Stack AI: un singolo ingegnere (o piccolo team T-shaped) controlla l'intero flusso "model-to-pixel" — dal prompt engineering alla pipeline di embedding, dall'agente fino al componente React che renderizza il risultato. Questo elimina i colli di bottiglia tipici dei team frammentati tra data, backend e frontend.

## 1.1 Principi architetturali

- Grounding obbligatorio: ogni risposta dell'LLM deve essere ancorata a documenti citabili. Nessuna allucinazione tollerata in produzione.

- Output strutturato: tutti gli scambi con il modello passano per schemi Pydantic/Zod validati. Niente parsing fragile di stringhe.

- Streaming-first UX: la latenza percepita si abbatte mostrando i token mentre arrivano, non aspettando la response completa.

- Human-in-the-Loop: ogni azione critica passa da un checkpoint umano. L'agente propone, l'umano dispone.

- Osservabilità nativa: tracing degli agenti dal giorno zero. Senza traces non si fa debug di un workflow non-deterministico.

- Token budget come constraint: ogni feature ha un costo misurabile in token e latenza. Si progetta entro un budget.

## 1.2 Architettura ad alto livello

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      Next.js Frontend                       │
│  ┌─────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────────┐    │
│  │ useChat SDK │  │ AI Elements  │  │ Citation Viewer  │    │
│  └─────────────┘  └──────────────┘  └──────────────────┘    │
└────────────────────────────┬────────────────────────────────┘
                             │ SSE / Streaming
┌────────────────────────────▼────────────────────────────────┐
│                    FastAPI Gateway (Python)                 │
│  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────────────────────┐ │
│  │  Auth & Rate     │  │      LangGraph Orchestrator      │ │
│  │   Limiting       │  │  (State Machine + Tool Calling)  │ │
│  └──────────────────┘  └──────────────────────────────────┘ │
└──┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬──┘
   │                           │                           │
┌──▼──────────┐         ┌──────▼──────┐            ┌───────▼────────┐
│  RAG Layer  │         │  LLM APIs   │            │   Tools / APIs │
│  Pinecone / │         │  OpenAI /   │            │  SQL, Web,     │
│  pgvector + │         │  Anthropic  │            │  Internal APIs │
│  Reranker   │         │             │            │                │
└─────────────┘         └─────────────┘            └────────────────┘
                                                            │
                                ┌───────────────────────────┘
                                │
                       ┌────────▼─────────┐
                       │     Langfuse     │
                       │ Tracing + Evals  │
                       └──────────────────┘

## 1.3 Stack tecnologico consolidato

| Layer | Tecnologia |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js 14+ (App Router), Vercel AI SDK, Tailwind, Shadcn UI |
| Backend | Python 3.11+, FastAPI, Pydantic v2, asyncio |
| Orchestrazione | LangGraph, Tool Calling API |
| Vector DB | Pinecone (managed) o Supabase pgvector (self-hosted) |
| Embeddings | OpenAI text-embedding-3-small / -large + reranking model |
| LLM | Claude (Anthropic) / GPT-4 / o1 — selezione per task |
| Observability | Langfuse (tracing + evals), structured logging |
| Deploy | Docker, GitHub Actions, container registry |

# 2. Milestone 1 — Fondamenta Backend & Invisible AI

Obiettivo: stabilire l'infrastruttura Python deterministica intorno all'output probabilistico degli LLM. Al termine di questa milestone esiste un servizio FastAPI capace di eseguire task LLM in background con output validato.

### Stack

- Python 3.11+

- FastAPI

- Pydantic v2

- asyncio + httpx (async client per LLM)

- python-dotenv per gestione env

### Definition of Done

- Endpoint REST funzionante che riceve un input, chiama un LLM, ritorna output JSON validato

- Test suite con almeno 1 eval automatica per ogni task LLM

- Logging strutturato di ogni chiamata LLM (input/output/latency/cost)

### Task da sviluppare in ordine

- Inizializzare il repository: struttura monorepo (apps/api per backend Python, apps/web per Next.js futuro).

- Configurare ambiente Python: pyproject.toml con uv o poetry, ruff per linting, pytest per testing.

- Creare scaffold FastAPI: app principale, router modulari, middleware CORS, health check endpoint.

- Implementare gestione segreti: caricamento da .env, validazione all'avvio (no chiavi mancanti).

- Definire i modelli Pydantic base per i payload LLM (ChatRequest, StructuredResponse, ToolCall).

- Wrappare il client LLM (OpenAI/Anthropic) in un service async riusabile con retry esponenziale e timeout.

- Implementare logging strutturato (JSON) con campi: request_id, model, input_tokens, output_tokens, latency_ms, cost_estimate.

- Sviluppare il primo task di Invisible AI: endpoint /classify che riceve un testo e ritorna una categoria validata via Pydantic.

- Sviluppare il secondo task: /summarize con structured output (titolo, bullet points, sentiment).

- Aggiungere concurrency: endpoint /batch-classify che processa N testi in parallelo via asyncio.gather con semaphore per rate limiting.

- Creare la prima eval automatica: dataset golden con 20-30 esempi, script pytest che valuta accuracy e fallisce se < soglia.

- Dockerizzare l'API: Dockerfile multi-stage, docker-compose per dev locale.

- Configurare CI GitHub Actions: lint + test + build su PR.

# 3. Milestone 2 — Knowledge Base & RAG Pipeline

Obiettivo: trasformare un corpus di documenti aziendali in una knowledge base interrogabile semanticamente, con citazioni precise e filtri sui metadati. Al termine di questa milestone l'API è capace di rispondere a una query con risposta + lista di chunk sorgente.

### Stack

- OpenAI text-embedding-3-small (default) / -large (per domini complessi)

- Pinecone (managed, rapido da provisionare) oppure Supabase pgvector (self-hosted, controllo totale)

- Cohere Rerank o BGE-reranker per il reranking

- unstructured.io o pypdf per ingestion documenti

### Decisione architetturale: chunk size & overlap

| Chunk size | Overlap | Quando usarlo |
| --- | --- | --- |
| 500 token | 50 token | Q&A puntuale, FAQ, manuali tecnici densi |
| 1000 token | 100 token | Articoli, report, contesto narrativo (default) |
| 2000 token | 200 token | Long-form, contratti, documenti legali |

### Definition of Done

- Pipeline di ingestion idempotente (re-ingest dello stesso doc non duplica)

- Endpoint /query che ritorna risposta + top-K chunks con score, metadati e link al sorgente

- Filtri sui metadati funzionanti (es. data, categoria, permessi)

- Reranking attivo con miglioramento misurabile (>+10% precision@5 vs baseline)

### Task da sviluppare in ordine

- Scegliere e provisionare il vector DB: Pinecone (account + index) o Supabase (DB + extension pgvector).

- Definire lo schema dei metadati: source_id, source_type, created_at, category, permissions, chunk_index, chunk_total.

- Implementare il loader documenti: parsing PDF, DOCX, HTML, Markdown in testo pulito + metadati estratti.

- Implementare il chunker: text splitter con configurazione di size/overlap, preservazione dei boundary semantici (frasi/paragrafi).

- Wrappare il client di embedding con batching (es. 100 chunk per chiamata) e gestione rate limit.

- Sviluppare la funzione di upsert nel vector DB: idempotente (chiave = hash di source_id + chunk_index).

- Creare lo script CLI di ingestion: prende una directory, esegue tutta la pipeline, logga progress.

- Implementare la query semantica base: embed query, top-K search, ritorno chunks con score.

- Aggiungere filtering sui metadati nella query (es. filter per categoria o range temporale).

- Integrare il reranker: dopo top-K iniziale (K=20-50), rerank a top-N finale (N=3-5).

- Sviluppare l'endpoint /query in FastAPI: query → retrieval → rerank → LLM con contesto → risposta + citazioni.

- Implementare il prompt RAG con istruzioni esplicite: "Cita ogni fonte. Se non trovi info nel contesto, dillo.".

- Creare la struttura di citation nel response: array di {chunk_id, source_url, snippet, relevance_score}.

- Costruire l'eval suite RAG: golden dataset di Q&A con risposte attese, metriche su precision, recall, faithfulness.

- Documentare la pipeline: README con istruzioni di ingestion e diagram della query flow.

# 4. Milestone 3 — Interfaccia Streaming AI-First

Obiettivo: costruire l'interfaccia Next.js che consuma l'API in streaming, mostra il ragionamento dell'AI in tempo reale e renderizza dinamicamente componenti specializzati (grafici, tabelle, card) sulla base dell'output strutturato. Al termine, l'utente ha un'esperienza chat fluida con citazioni cliccabili.

### Stack

- Next.js 14+ con App Router e Server Components

- Vercel AI SDK (useChat, streamText, generateObject)

- Tailwind CSS + Shadcn UI

- Zod per validazione client-side degli structured outputs

- React Server Components per il rendering dei componenti generativi

### Decisione architetturale: streaming protocol

Due opzioni principali: SSE (Server-Sent Events) o transfer-encoding chunked. Vercel AI SDK supporta entrambi nativamente. Default: SSE per semplicità di debug e supporto browser universale.

### Definition of Done

- Chat UI con streaming token-by-token funzionante end-to-end

- Almeno 2 AI Elements custom (es. citazione espandibile, tabella comparativa)

- Visualizzazione dello stato "AI is thinking" durante tool calls

- Lighthouse score > 90 su performance

### Task da sviluppare in ordine

- Inizializzare Next.js 14+ con App Router, TypeScript strict, Tailwind, Shadcn CLI.

- Configurare il proxy verso il backend FastAPI (o esporlo direttamente se in stessa rete).

- Implementare l'autenticazione base (NextAuth o Clerk) con session forwarding al backend.

- Creare la pagina /chat: layout con sidebar (history conversazioni) + area centrale (messaggi).

- Integrare useChat del Vercel AI SDK collegato all'endpoint backend /query in streaming.

- Implementare la message list con virtualizzazione (per conversazioni lunghe).

- Sviluppare il MessageBubble component con varianti: user, assistant, system, tool-call.

- Implementare lo streaming visivo: caret lampeggiante, tipografia stabile (no layout shift).

- Definire gli schemi Zod per gli structured outputs (Citation, Chart, ComparisonTable).

- Creare il dispatcher di Generative UI: parsing dell'output strutturato → rendering del componente corrispondente.

- Sviluppare il primo AI Element: CitationCard espandibile con preview del chunk sorgente.

- Sviluppare il secondo AI Element: ComparisonTable per output tabellari strutturati.

- Implementare lo stato "thinking" con animazione e label dinamica ("Searching knowledge base...", "Calling external API...").

- Aggiungere la gestione errori: token limit raggiunto, API down, timeout, retry button.

- Implementare la persistenza locale (IndexedDB) delle conversazioni per resilienza.

- Configurare dark mode con il palette Korsvagen-style (#2C2C2C / #8B7355 / #D4A03C) se serve come riferimento estetico, o palette neutra enterprise.

- Test E2E con Playwright sui flussi principali: invia messaggio, ricevi streaming, clicca citazione.

# 5. Milestone 4 — Workflow Agentici & Human-in-the-Loop

Obiettivo: superare il pattern "single-shot RAG" e introdurre agenti capaci di pianificare, invocare tool esterni, valutare i risultati e richiedere approvazione umana prima di azioni critiche. Al termine, l'utente può chiedere "prepara e invia una mail di sollecito al cliente X con i dati dell'ultimo ordine" e ricevere un'azione proposta da approvare.

### Stack

- LangGraph (state machine + checkpoint nativi)

- Tool Calling API (OpenAI o Anthropic)

- Zod (per definire la signature dei tool consumati dal frontend)

- Redis o Postgres per persistere lo stato della conversazione/agente

### Pattern di workflow agentico

User Query
    │
    ▼
┌─────────┐    ┌─────────────┐    ┌──────────────┐
│ Planner ├───▶│ Tool Caller ├───▶│  Evaluator   │
└─────────┘    └─────────────┘    └──────┬───────┘
    ▲                                    │
    │                                    ▼
    │                             ┌──────────────┐
    │       (loop se needed)      │ Need HITL?   │
    └─────────────────────────────┤  yes ── pause│
                                  │  no  ── exec │
                                  └──────────────┘

### Definition of Done

- Almeno 3 tool funzionanti (es. SQL query, web search, email draft)

- HITL checkpoint testato: l'agente pausa, il frontend mostra approval UI, l'umano approva/rifiuta, l'agente prosegue

- Stato dell'agente persistito (reprendibile dopo crash)

- Reasoning visibile lato UI: ogni step del grafo viene streamato come evento

### Task da sviluppare in ordine

- Studiare e modellare il grafo dell'agente: nodi (planner, tool_caller, evaluator, hitl_gate, final_responder), edge condizionali.

- Definire le signature dei tool con Pydantic + decoratore LangGraph (nome, descrizione, input schema, output schema).

- Implementare il primo tool: sql_query che esegue query read-only su un DB controllato.

- Implementare il secondo tool: web_search (es. Tavily o SerpAPI) con caching.

- Implementare il terzo tool: email_draft che produce una mail in formato strutturato (non la invia).

- Costruire il grafo LangGraph con i nodi base e routing logico.

- Implementare il checkpointing dello stato: Redis o Postgres come backend di persistenza.

- Aggiungere il nodo HITL: l'agente sospende e ritorna un evento "awaiting_approval" con payload dell'azione proposta.

- Sviluppare l'endpoint /agent/resume che riprende l'esecuzione data l'approvazione/rifiuto dell'umano.

- Streamare ogni transizione di stato del grafo come evento SSE verso il frontend.

- Sviluppare il componente AgentTimeline lato frontend: visualizza ogni step (planning, tool call, result) in sequenza.

- Implementare l'ApprovalCard component: card con preview dell'azione + bottoni "Approve" / "Reject" / "Edit".

- Gestire i casi di errore nell'agente: tool fallito → evaluator decide se retry, fallback o chiede all'utente.

- Limitare il numero massimo di iterazioni del loop (safety cap) per evitare cicli infiniti.

- Creare eval specifiche per gli agenti: scenari multi-step con outcome atteso (success/failure/needs_hitl).

- Documentare la guida per aggiungere nuovi tool: convenzioni di naming, validazione, error handling.

# 6. Milestone 5 — Produzione, MLOps & Tracing

Obiettivo: portare il sistema in uno stato production-ready con osservabilità completa, deployment automatizzato, gestione dei costi e pipeline di valutazione continua. Al termine, ogni richiesta è tracciata, ogni rilascio passa per test automatici e i costi sono monitorati per utente/feature.

### Stack

- Langfuse (self-hosted o cloud) per tracing e evals

- Docker + docker-compose per ambienti riproducibili

- GitHub Actions per CI/CD

- OpenTelemetry per metriche di sistema (latency, errori, throughput)

- Caching layer: Redis per LLM response caching (semantico o esatto)

### Definition of Done

- Ogni request ha una trace completa in Langfuse: spans per ogni LLM call, tool call, retrieval

- Dashboard di costi: token spesi per giorno, per feature, per utente

- Pipeline CI/CD: PR → test + evals → staging → manual approve → production

- LLM cache hit rate misurato e ottimizzato

- Runbook operativo per i casi più comuni (LLM down, rate limit, costi anomali)

### Task da sviluppare in ordine

- Provisionare Langfuse (self-hosted via Docker o account cloud).

- Integrare il client Langfuse nel backend: ogni chiamata LLM, tool call, retrieval diventa uno span.

- Instrumentare i grafi LangGraph: ogni nodo crea uno span figlio con input/output.

- Configurare le trace IDs end-to-end: dal request HTTP al frontend fino alle chiamate LLM più profonde.

- Implementare il cost tracking: hook su ogni LLM response che logga prompt_tokens, completion_tokens, model, cost calcolato.

- Creare la dashboard costi su Langfuse o esportare metriche verso Grafana/Metabase.

- Implementare LLM response caching: chiave = hash(prompt + model + params), TTL configurabile per tipo di task.

- Misurare baseline di cache hit rate e ottimizzare i prompt deterministici per massimizzarlo.

- Definire la eval suite di regressione: golden dataset versionato in repo, eval automatica su PR.

- Configurare GitHub Actions: job per lint, test unit, eval suite, build immagine Docker.

- Sviluppare lo script di deploy in staging (es. Fly.io, Railway, AWS ECS) con migrazioni DB automatiche.

- Configurare il manual approval gate prima del deploy in production.

- Implementare la gestione dei segreti in produzione: AWS Secrets Manager, Doppler o equivalente (mai .env in prod).

- Aggiungere alerting: notifiche se latency P95 supera soglia, se error rate > X%, se costo giornaliero anomalo.

- Scrivere il runbook operativo: come ruotare API keys, come gestire un model deprecato, come fare rollback rapido.

- Definire SLO interni: es. latency P95 < 3s sulla chat, uptime > 99.5%, error rate < 1%.

- Configurare backup e disaster recovery del vector DB e dello state store dell'agente.

# 7. Mappatura Competenze Frontend Senior → Full-Stack AI

Tabella di riferimento per chi proviene da un background frontend/React senior: ogni competenza esistente ha un equivalente nello stack AI, con un livello di trasferibilità che indica quanto del modello mentale è riusabile.

| Senior Frontend | Full-Stack AI | Trasferibilità |
| --- | --- | --- |
| State Management (Redux/Zustand) | Agent Orchestration (LangGraph) | Alta — entrambi macchine a stati |
| TypeScript Interfaces | Pydantic Models | Diretta — contratti dati rigorosi |
| Side Effects (useEffect) | Tool Calling (API esterne) | Diretta — azioni da cambi di stato |
| Memoization (useMemo) | LLM Caching | Moderata — semantico vs referenziale |
| Zod Validation | Structured Outputs | Diretta — JSON valido garantito |
| System Design FE/BE | AI System Architecture | Difficile — budget latency e token cost |
| Component composition | Generative UI / AI Elements | Diretta — componenti dispatcher-driven |
| E2E testing (Playwright) | Eval Suites (Langfuse) | Moderata — non-determinismo richiede metriche |

# 8. Ordine Globale di Implementazione

Sintesi dell'ordine di esecuzione attraverso tutte le milestone. Ogni step assume completato il precedente.

### Fase 1: Foundation (Milestone 1)

- Setup repository e ambiente Python

- Scaffold FastAPI + Pydantic + logging strutturato

- Primo task Invisible AI con structured output

- Eval suite minima + Docker + CI

### Fase 2: Knowledge Layer (Milestone 2)

- Provisioning vector DB + schema metadati

- Pipeline ingestion (load → chunk → embed → upsert)

- Query semantica + filtering + reranking

- Endpoint /query con citazioni + eval RAG

### Fase 3: User Interface (Milestone 3)

- Setup Next.js + Vercel AI SDK + Shadcn

- Chat UI con streaming + auth

- Generative UI dispatcher + primi AI Elements

- Test E2E + dark mode + error handling

### Fase 4: Agentic Layer (Milestone 4)

- Modellazione grafo LangGraph + tools base

- Checkpointing stato + HITL gate

- Streaming eventi agente al frontend + Approval UI

- Eval scenari multi-step + documentazione tool

### Fase 5: Production-Ready (Milestone 5)

- Integrazione Langfuse + tracing end-to-end

- Cost tracking + caching + alerting

- CI/CD completo con eval gate + manual approve

- Runbook + SLO + backup/DR

# 9. Appendice — Decisioni Architetturali da Prendere

Lista delle decisioni che vanno prese prima o durante ciascuna milestone. Vanno documentate come ADR (Architecture Decision Records) nel repo.

| Milestone | Decisione | Trade-off |
| --- | --- | --- |
| M1 | LLM provider principale | Anthropic (qualità ragionamento) vs OpenAI (ecosistema) vs multi-provider (complessità) |
| M2 | Vector DB | Pinecone (zero ops, costo) vs pgvector (controllo, ops overhead) |
| M2 | Embedding model size | small (1536d, economico, 80% qualità) vs large (3072d, sfumature, costo 3x) |
| M3 | Auth provider | NextAuth (open source, custom) vs Clerk (managed, rapido) |
| M4 | State persistence | Redis (veloce, volatile) vs Postgres (durevole, audit trail) |
| M5 | Hosting | Vercel + Fly.io (rapido, costi opachi) vs AWS ECS (controllo, complessità) |
| M5 | Langfuse deployment | Cloud (zero ops, dati su terze parti) vs self-hosted (sovranità, ops) |

— Fine documento —